ЗАТВЕРДЖЕНО:
розпорядженням голови
райдержадміністрації
від _________2013 року №____

# Заходи

по підготовці об’єктів соціальної сфери та житлово-комунального господарства до роботи в осінньо зимовий період 2013-2014 роки

| № п/п | Назва об’єкту | Перелік робіт | Терміни виконання та виконавці | Відповідальні за вико- нання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Газифікація |
| 1 | Газифікація сіл: Переяслівка, Черняхівка, Бурківка | Здача підвідного газопроводу ,запалення факелів в селах. Завершення будівництва вуличних розпо- дільчих та закінчення будівництва підвідного газопроводу. | до 20.09.2013р. до 10.10.2013 р. при умові надходження коштів. | Пономаренко А.В., сільські голови, Носівка Угг. Ніжинське УГГ. Голови кооперативів. |
| II. Заклади освіти та дошкільні заклади |
| 1 | Талалаївська ЗОШ 1-111ст | Ремонт приміщення з побудовою теплих туалетів. | до 01.09.2013 ФОП «Величковський П.П.» | Пономаренко А.В. Лозова Л.В. |
| 2 | Черняхівська ЗОШ І-ІІІ ст. | Ремонт приміщення спортзалу, котельні | до 01.08.2013 ФОП «Величковський П.П.» | Пономаренко А.В. Лозова Л.В. |
| 3 | Данинська ЗОШ І-ІІІ ст. | Ремонт приміщення для відкриття дитячого садочка ,встановлення станції подачі води водовідведення та реконструкція системи опа- лення, облаштування внутрішніх туалетів. | до 01.06.2013р. П.П. «Резерв» | Пономаренко А.В. Лозова Л.В. |
| 4 | Кунашівська ЗОШ І-ІІ ст. | Заміна насосного обладнання теплопостачання . | до 15.08.2013 р. ФОП «Величковський П.П.» | Пономаренко А.В. Лозова Л.В. |
| 5 | Вертіївська ЗОШ 1-111ст. | Заміна вікон на сучасні стеклопакети. Ремонт системи теплопостачання котельні та майстерні. Виготовлення ПКД та встановлення локаль- ного очищення води. | до 01.08.2013р. П.П. «Цоколь» П.П. «Резерв». До 1.05.2013р. ТОВ. «ГазСпецСервис» До 1.09.2013р. | Пономаренко А.В. Лозова Л.В. Пятницький В.П. |
| 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | Перемозька ЗОШ 1-ІІІ ст. Лосинівська ЗОШ 1-111ст. Г.Іванівська ЗОШ 1-11ст. Кропивнянська ЗОШ 1-11ст. Крутянська ЗОШ 1-111ст. Л.Різька ЗОШ 1-11ст. Талалаївська ЗОШ 1-111ст. Великодорізька ЗОШ 1-11ст. Великошелівська ЗОШ 1-111ст. Світанківський дитсадок. | Ремонт приміщення з будівництвом теплих туалетів. Промивка системи опалення ЗОШ 1-111ст. Ремонт приміщення з побудовою теплих туалетів. Капремонт майстерні під дитсадок. Поточний ремонт приміщення для відкрит- тя дошкільної групи. Ремонт покрівлі . Виготовлення ПКД по реконструкції та реконструкція приміщення ЗОШ під ЗОШ- ДНЗ. Ремонт приміщення з побудовою теплих туалетів. Заміна вікон. Промивка системи опалення. Ремонт ганку та східців. | до 25.08.2013р. ФОП «Величковський» До 1.09.2013р. ФОП «Величковський» до 25.08.2013 П.П. «Сурін Є.В». До 1.09.2013р. П.П. «Сурін Є.В.» До 1.09.2013 П.П. «Творець» До 1.11.2013р. П.П. «Резерв». До 1.09.2013р. П.П. «Цоколь» До 1.09.2013р. ФОП «Величковський» До 1.09.2013р. П.П. «Цоколь». До 1.08.2013р. | Пономаренко А.В. Лозова Л.В. Пономаренко А.В. Лозова Л.В. Лозова Л.В. Орел В.В. Пономаренко А.В. Лозова Л.В. Пономаренко А.В. Лозова Л.В. Пономаренко А.В. Лозова Л.В. Пелипканич О.М. Пономаренко А.В. Лозова Л.В. Пономаренко А.В. Лозова Л.В. Пономаренко А.В. Лозова Л.В. Величенко А.М. |
| III. Заклади охорони здоров'я |
| 1 | Талалаївська амбулаторія | Капітальний ремонт приміщення. | до 01.07.2013р. П.П. Сурін Є.В. | Пономаренко А.В. Солодько Ю.П. |
| 2 | ФАП с.Переяслівка | Ремонт котельні з установкою газового Опалення. | до 01.10.2013р. ФОП «Величковський П.П.» | Пономаренко А.В. Солодько Ю.П. |
| 3 | ФАП с.Терешківка | Виготовлення ПКД та газифікація. | До 01.10.2013р. ФОП «Величковський П.П.».» | Пономаренко А.В. Солодько Ю.П. ПП. «Агропрогрес» |
| 4 5 | ФАП с.Березанка ФАП с.Шняківка | Газифікація та здача. Виготовлення ПКД та газифікація. | До 20.02.2013 ФОП «Величковський П.П До 1.10.2013 ФОП «Величковський» | Пономаренко А.В. Солодько Ю.П. Нікітко М.А. Пономаренко А.В. Солодько Ю.П. |
| ІV Заклади культури |
| 1 | Безуглівській сільський клуб | Ремонт приміщення | до 01.10.2013 р. П.П.Сурін. | Пономаренко А.В. Залозна А.М. сільський голова |
| 3 | В.Кошелівській сільський клуб | Ремонт приміщення | до 01.10.2013 р. П.П. «Цоколь» | Пономаренко А.В. Залозна А.М. сільський голова |
| 4 | Вікторівській сільський клуб | Ремонт приміщення. (Пог.боргу) | до 01.10.2013 р. П.П. «Цоколь» | Пономаренко А.В. Залозна А.М. сільський голова |
| 5 | Талалаївський будинок куль- тури. | Заміна котлів газового опалення. | П.П. «Резерв» | Пономаренко А.В. Залозна А.М. |
| 6 | Терешківський клуб | Ремонт приміщення | до 01.10.2013р. П.П. «Резерв». | Пономаренко А.В. Залозна А.М. сільський голова |
| 7 | Кукшинський сільський клуб | Ремонт приміщення,покрівлі. | до 01.11.2013 р. П.П. «Цоколь» | Пономаренко А.В. Залозна А.М. сільський голова |
| 8 9 | Перемозький сільський клуб Сальнянський клуб | Ремонт приміщення Ремонт ФОЙЄ | до 01.10.2013 р. П.П.Сурін. до 01.10.2013р. П.П. «Цоколь» | Пономаренко А.В. Залозна А.М. сільські голови |
| V Інші об’єкти |
| 10 11 | С.ради | Виготовлення проектів відводів земельних ділянок під смітники населених пунктів. Виготовлення ПКД під реконструкцію приміщень під дитячі садки: Л.Рога Гр.Іванівки. | до 1.08.2013 до 1.10.2013 | Пономаренко А.В. Ярмак О.Ф. Сільські голови. |
| VІ Об’єкти водопостачання та водовідведення |
| 1 | Водопостачання та водовідведення в селах; с. Світанок с. Вертіївка | Виконання ПКД по ремонту водопровідних та каналізаційних мереж с/радах: Світанківська 25.0 тис.грн Вертіївка 30.0 тис.грн. | до 01.10.2013 р. «ЧернігівВодпроект» «ЧернігівВодпроект» До 1.12.2013 | Пономаренко А.В. Величенко А.М. Пономаренко А.В. Теслик О.І. |
| VІІ Організаційні заходи |
| 1 | Заклади освіти, культури, медицини, енергопостачання, зв’язку шляхові організації, селищний та сільські голови | Розробити план заходів по енергозбереженню | до 01.07.2013 р. | Керівники структурних підрозділів РДА та керівники відповідних підприємств, селищний та сільські голови |
|  |  | Організація навчання та переатестація відповідальних осіб за об’єкти газового господарства, операторів котелень, кочегарів | до 01.10.2013 р. |  |
|  |  | Забезпечення організації обслуговування димових вентиляційних каналів в житлових будинках різних форм власності, складання помісячних графіків перевірки їх технічного стану по кожному будинку та визначити балансоутримувачів будинків, які не знаходяться на балансі підприємств, установ і організацій, технічного стану насосних агрегатів, вузлів обліку теплової енергії, контрольно-вимірювальних приладів, проведення ревізії та ремонту запірної арматури котелень, ущільнення дверей, вікон, ремонт покрівлі і т.п. | до 01.10.2013 р. | Керівники відповідних підприємств, селищний та сільські голови |
|  |  | Заключення договорів на постачання газу, твердого палива в т.ч. заклади освіти 779 т., медицина 100 т., культури 26 т. | до 01.07.2013 р. | Керівники структурних підрозділів РДА |
|  |  | Виконання робіт по розчищенню повітряних ліній електро- та телефонного зв’язку від аварійних дерев | до 01.08.2013 р. | Ніжинський РЕМ, центр електрозв’язку № 4 |
|  |  | Підготовка спецтехніки до роботи в зимовий період, заготівля посипкового матеріалу | до 01.10.2013 р. | Філія «Ніжинський райавтодор», Вертіївська ДЕД |
|  |  | Заключення договорів з власниками спецтехніки, на прибирання снігових заметів на дорогах комунальної власності | до 01.10.2013 р. | Селищний, сільські голови |

Заступник голови районної державної адміністрації                                                                             А.В.Пономаренко.