### Затверджено

### Рішенням районної комісії з питань ТЕБ і НС

Протокол № 1 від 18 січня 2019 року

### П Л А Н

дій районних управлінь, організацій і підприємств, органів місцевого самоврядування щодо підготовки до

пропуску повені та дощових паводків у весняний період 2019 року на території Ніжинського району

План розроблено з метою забезпечення готовності органів управління, сил і засобів до оперативного реагування при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій, пов’язаних з пропуском повені та дощових паводків.

Основні завдання плану:

- забезпечення готовності місцевих органів виконавчої влади до дій при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій під час

повені та дощових паводків;

- координація дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, усунення причин, що спричиняють їх виникнення, та створення умов для успішного подолання наслідків надзвичайних ситуацій;

- забезпечення контролю на районному рівні за станом готовності органів  управління, сил і засобів до оперативного реагування при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій.

| № з/п | Заходи | Відповідальні за виконання | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | На основі аналізу дій органів управління та сил під час пропуску весняної повені та дощових паводків у попередні роки розробити та затвердити в установленому порядку відповідний плани на 2019 рік | Відділ з питань ЦЗ, управління водного господарства, органи місцевого самоврядування, відділ агропромислового розвитку, філія «Вертіївської ДЕД» | До 10 лютого 2019 року |
| 2. | Оцінити ймовірність підтоплення об’єктів життєзабезпечення населення, транспорту, енергетики, зв’язку, садиб і будівель, визначити заходи щодо їх захисту та забезпечення сталого функціонування, скласти карти-схеми зон можливого виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з пропуском льодоходу, повені та паводків. Уточнити порядок взаємодії органів виконавчої влади всіх рівнів у разі виникнення надзвичайних ситуацій та виконання робіт з ліквідації наслідків паводка та повені. Уточнити розрахунок сил та засобів для залучення до проведення запобіжних заходів та виконання робіт з ліквідації наслідків паводка та повені | Відділ з питань ЦЗ, управління водного господарства, органи місцевого самоврядування, відділ агропромислового розвитку, Ніжинський РЕМ, районний центр телекомунікацій № 233 м. Ніжин Чернігівської філії ПАТ „ Укртелеком” | До 01 лютого 2019 року |
| 3. | Уточнити порядок своєчасного доведення попереджень і оповіщень до населення, робочого персоналу та керівників усіх рівнів про можливу загрозу паводка, пропуску повені та її масштабів | Відділ з питань ЦЗ, гідрометеоцентр, районний центр телекомунікацій № 233 м. Ніжин Чернігівської філії ПАТ „ Укртелеком ,органи місцевого самоврядування | До 01 лютого 2019 року |
| 4. | Створити оперативні штаби та оперативні ( мобільні) групи для керівництва роботами з пропуску повені та паводків , розробити регламент їх роботи, у тому числі цілодобового чергування відповідальних працівників. | Відділ з питань ЦЗ, управління водного господарства, органи місцевого самоврядування, відділ агропромислового розвитку, РЕМ, районний центр телекомунікацій № 233 м. Ніжин Чернігівської філії ПАТ „ Укртелеком | До 15 лютого 2019 року |
| 5. | Забезпечити проведення регулярних спостережень за гідрологічним і льодовим режимом річок під час формування та проходження водопілля, своєчасне складення прогнозів характеристик паводку, пропуску повені, їх уточнення та доведення до відділу з питань надзвичайних ситуацій попереджень про небезпечні явища на річках для своєчасного вжиття заходів | Управління водного господарства | Щоденно, починаючи з 1 березня 2019 року |
| 6. | Підготувати і провести засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з порядком денним: „ Про умови формування і можливий розвиток весняної повені та готовність місцевих органів виконавчої влади, районних управлінь, організацій і підприємств до пропуску весняної повені і дощових паводків у 2012 році” | Відділ з питань ЦЗ райдержадміністрації | До 15 березня 2019 року |
| 7. | Встановити посилений нагляд за ділянками доріг, мостами та іншими інженерними спорудами, що знаходяться в зонах негативного впливу паводків, весняної повені, в разі необхідності виконати профілактичні роботи по їх усиленню. | Філія„Вертіївської ДЕД”, управління водного господарства | На період паводків та повені |
| 8. | Перевірити стан гідротехнічних споруд, ставків, меліоративних систем та об’єктів , які знаходяться в зоні впливу шкідливої дії весняної повені та паводків , вжити заходів для забезпечення їх готовності до паводка і повені. | Управління водного господарства | До 15 лютого 2019 року |
| 9. | Провести обстеження повітряних ліній електромереж, забезпечити на період ускладнення повеневої обстановки безперебійне електропостачання населених пунктів. | РЕМ | До 15 березня 2019 року на період весняної повені |
| 10. | Підготувати до проведення запобіжних заходів та ліквідації наслідків повені інженерну та автомобільну техніку, мобільне насосне обладнання, автономні джерела живлення та освітлювання, засоби забезпечення питною водою. | Районні управління, відділи, установи, організації | До 15 березня 2019 року |
| 11. | Визначити сили і засоби для локалізації і гасіння можливих пожеж у населених пунктах, що відрізаються повеневими водами. Забезпечити відкачування води із підвальних приміщень будівель, що знаходяться в зонах шкідливої дії весняної повені та дощових паводків | Відділ з питань ЦЗ РДА, МРВ УДСНС в області , сільські (селищна) ради | До 15 березня 2019 року На період проходження повені |
| 12. | Забезпечити надійний зв’язок з міжрайонним управлінням водного господарства ( водомірними постами), що розташовані в зонах впливу весняної повені | Районний центр телекомунікацій № 233 м. Ніжин Чернігівської філії ПАТ „ Укртелеком | На період проходження повені |
| 13. | Забезпечити проведення спостережень за розвитком меж затоплення та здійснити оперативні заходи щодо надійного захисту населення і зменшення збитків об’єктам економіки. | Управління водного господарства | Постійно та при наявності загрози |
| 14. | Спланувати і здійснити комплекс протиепідемічних заходів, забезпечити посилений контроль за санітарно-епідеміологічною обстановкою у разі можливого підтоплення населених пунктів і територій та після спаду води | Управління Держпродспоживслужби у Ніжинському районі | При загрозі підтоплення |
| 15. | Провести профілактичні заходи щодо недопущення спалахів інфекційних захворювань тварин у населених пунктах, що розташовані в зонах дії весняної повені | Управління Держпродспоживслужби у Ніжинському районі | До початку повені |
| 16. | Забезпечити контроль за станом екологічної безпеки в зонах впливу весняної повені | Відділ агропромислового розвитку | На період проходження повені |
| 17. | Забезпечити висвітлення інформації про розвиток весняної повені та заходи, що вживаються для захисту населення і територій від шкідливої дії весняної повені | Редакція газет: „Ніжинський вісник”, | Протягом весняної повені |
| 18. | Ліквідувати стихійні сміттєзвалища , які знаходяться в зонах впливу весняної повені | Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Органи місцевого самоврядування | До початку повені |
| 19. | При необхідності , узагальнити матеріали щодо завданих об’єктам економіки і населенню збитків, провести необхідні перевірки і обстеження, внести до рай / або облдержадміністрації узгоджені пропозиції щодо відшкодування завданих збитків | Відділ з питань ЦЗ РДА | В разі необхідності після проходження повені |